ร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- หลักการและเหตุผล

นโยบายรัฐบาลได้มีการผลักดันให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการพัฒนากำลังคนในการเตรียมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตลอดจนการสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันให้มีความสอดคล้องและมีความเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันตามมาตรฐานที่กำหนด โดยนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการให้บริการเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงรองรับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการดำเนินงานและการบริการประชาชนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สามารถใช้ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสถานประกอบการ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการที่ครบถ้วนและได้มาตรฐาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการแก่ประชาชน นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน (e-SAR) และระบบ e-Service
โดยระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รองรับการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบสารสนเทศที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ไม่ได้รับการปรับปรุงหรือบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ข้อมูลอาจล้าสมัยหรือไม่ถูกต้องทำให้การตัดสินใจที่อิงข้อมูลมีความเสี่ยงสูงขึ้น นอกจากนี้ ระบบอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้น เนื่องจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ไม่ได้รับการแก้ไข และอาจเกิดปัญหาในการทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ในอนาคตได้

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้เป็นการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้สามารถบันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมให้รองรับการบริการที่เพิ่มมากขึ้น ให้มีประสิทธิภาพและสเถียรภาพ และเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารจัดการและการให้บริการข้อมูลในรูปแบบ e-Service ซึ่งรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลให้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อพัฒนาระบบ Data center ให้เป็น Single Sign-On (เข้าสู่ระบบครั้งเดียว) ที่เชื่อมโยงกับระบบบริการ e-Service ตามที่กรมกำหนด ระบบกำหนดสิทธิการใช้งาน ระบบการบริหารจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่กรม สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง Dash board ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและปลอดภัย

  - เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบบรายงานผลการประเมิน การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน(e-SAR) และอื่น ๆ ตามภารกิจของกรม ให้สามารถบันทึกข้อมูลให้สอดคล้องครบถ้วนอย่างถูกต้อง

  - เพื่อพัฒนาเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็น Portal Web และเว็บหน่วยงานภายในของกรม ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสารสนเทศอื่นของกรม

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

  - เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลในรูปแบบ 
e-Services ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการข้อมูลสำหรับเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

  - ติดตั้งระบบ WAF (Web Application Fire wall) เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

  - ระบบเชื่อมโยงบริการ e-Service ไปยังระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐ Citizen Portal และ Biz Portal

- คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

  - มีความสามารถตามกฎหมาย

  - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  - ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

  - ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

  - ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

  - มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

  - เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

- กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

- การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(3.1) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(3.2) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (3.1) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

- กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ 1 ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยูในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก 1 ปี ได้

- กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

- มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 60 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 150 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

- มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

- สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

- กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

- กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

- กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

- กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 (2) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

- กรณีตามข้อ 1 - ข้อ 5 ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(6.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(6.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(6.3) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(6.4) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(6.5) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(6.6) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

  - ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

  - ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

- เงื่อนไขและหลักฐานการเสนอราคา

  - ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) เป็นรายข้อ ตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ

  - ในการเปรียบเทียบตามตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการหากต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย

  - เอกสารที่อ้างอิง ให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสี พร้อมเขียนหมายเลขของข้อกำหนดกำกับไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่าย หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ดำเนินการตามข้อนี้หน่วยงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าว หากเป็นสำเนารูปถ่าย จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ

| อ้างถึงชื่อ | ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ | ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่เสนอ | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- |
| ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในเอกสาร TOR | ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานกำหนดมากรอกในช่องนี้ | ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอในช่องนี้ | ระบุหมายเลขหน้าของเอกสารอ้างอิงของผู้ยื่นข้อเสนอ |

  - ราคาที่เสนอ ต้องเป็นราคารวมทั้งโครงการ ทั้งนี้ต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีต่าง ๆ

  - ระบบงานที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นทั้งหมดจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยงาน และผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามโครงการของผู้ว่าจ้าง

  - ระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องเป็นเครื่องใหม่ (Brand New) ไม่ใช่เครื่องเก่าใช้แล้ว (Used) หรือเครื่องล้าสมัย (Obsolete) หรือเครื่องที่ใช้งานแล้ว และนำมาปรับปรุงใหม่ (Reconditioned) โดยต้องยื่นเอกสารรับรองในขั้นตอนการเสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองในการสนับสนุนด้านเทคคนิคด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขอของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศทไทยเพื่อรับรองการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาประกันโดยต้องยื่นเอกสารรับรองในขั้นตอนการเสนอราคา

  - ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยแนบประวัติ ประสบการณ์การทำงาน และแนบเอกสารข้อมูลประวัติการศึกษา มาในวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยบุคลากรหลักนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองการเข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดของบุคลากร และแบบฟอร์มกรอกข้อมูล ตามเอกสารภาคผนวก ก.

- เกณฑ์การพิจารณา

  - กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้ ราคาที่ยื่นเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30 และเกณฑ์ประสิทธิภาร้อยละ 70

| หลักเกณฑ์การพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| 1. ข้อเสนอด้านราคา |  |
| 1.1 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่ำสุด | 30 คะแนน |
| 1.2 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาอันดับต่ำรองลงมา จะได้คะแนนตามสัดส่วน จากสูตรการคำนวณดังนี้ (ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่ำ ÷ ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ) x 30 = คะแนนที่ได้รับ ตัวอย่างของการคำนวนคะแนนผู้ที่เสนอราคาอันดับต่ำรองลงมา : - ราคาต่ำอันดับที่สอง : ( 60,000,000 ÷ 62,000,000 ) * 30 = 29.03 คะแนน - ราคาต่ำอันดับที่สาม : ( 60,000,000 ÷ 65,000,000 ) * 30 = 27.69 คะแนน |  |
| รวม (1) | - คะแนน |

  - เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ใช้ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70 โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามตารางดังนี้

| หลักเกณฑ์การพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| แผนและวิธีดำเนินการตามขอบเขตของงานด้านต่าง ๆ (น้ำหนักรวมร้อยละ 10) | 100 |
| รายละเอียดด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล (น้ำหนักรวมร้อยละ 20) | 100 |
| การสาธิตและทดสอบ (Proof of Concept) (น้ำหนักรวมร้อยละ 70) | 100 |
| ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน | 20 |
| ระบบรายงานผลการประเมิน การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน (e-SAR) | 40 |
| ระบบเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 20 |
| ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล | 20 |

- ขอบเขตการดำเนินงาน

  - จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Project Planning) ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานโครงการ และแผนการจัดสรรบุคลากรพร้อมโครงสร้างคณะทำงาน

  - ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งส่วนข้อมูลเดิมที่มีอยู่ และข้อมูลใหม่

  - ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ในข้อ 6.2 โดยเกี่ยวกับความต้องการของระบบ ประกอบด้วย

- แผนผังกระบวนการทำงาน (Work Flow Diagram)

- ออกแบบฐานข้อมูล ER-Diagram และ Data Dictionary

- ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface)

- ออกแบบหน้าจอแดชบอร์ดและรายงาน (Dashboard and Report Design)

  - พัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามรายงานการออกแบบเบื้องต้นในข้อ 6.3

    - ข้อกำหนดทั่วไป

      - พัฒนา Web Application ด้วยรูปแบบ Responsive Web Technologyสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ เช่น Chrome  , MS Edge , Safari  เป็นต้น จากอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ Smart phone และ tablet

      - มีการจัดการข้อมูลที่มีความสำคัญ (Sensitive Information) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในฝั่งของ Mobile เช่น ข้อมูลสำคัญที่รั่วไหล, Bypass การทำงานบางอย่างของ Application ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น

      - กรณีต้องการแสดงผลข้อมูลที่มีความสำคัญไว้บนเครื่อง จะต้องทำการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ (Sensitive Information) เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ต้องมีการปกปิดข้อมูลจริงด้วยเครื่องหมาย “*” เสมอโดยแทนทั้งข้อความหรือในกรณีที่เป็นข้อมูลที่ต้องการให้ผู้ใช้งานเห็นบางส่วนก็จะต้องปกปิดด้วย “*” อย่างน้อย 25% ของข้อมูลทั้งหมด

      - พัฒนาระบบ Data center ให้เป็น Single Sign-On (เข้าสู่ระบบครั้งเดียว) ที่เชื่อมโยงกับระบบบริการ e-Service ตามที่กรมกำหนดซึ่งรองรับทั้งระบบเดิมและระบบใหม่ในอนาคต

    - พัฒนาระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีคุณลักษณะการใช้งานอย่างน้อย โดยส่วนแสดงผลหน้าระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยประกอบด้วยเมนูดังนี้

      - หน้าหลัก สามารถ เพิ่ม/แก้ไข ประกาศ หรือ ประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้

      - ยุทธศาสตร์ สามารถเพิ่ม/แก้ไข

- แผนการดำเนินงาน(แหล่งงบประมาณ)/ยุทธศาสตร์/ผลผลิต(โครงการ)/กิจกรรม/รายการ  โดยระบบจะต้องสามารถเพิ่ม กำหนด รายละเอียด แหล่งงบประมาณ)/ยุทธศาสตร์/ผลผลิต(โครงการ)/กิจกรรม/รายการ  ของแต่ละปีงบประมาณ

- แผนการฝึก  เป็นการกำหนดแผนในการฝึกอบรม ภายใต้ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม รายการ สาขา ในการบันทึกแผนการฝึกระบบจะต้องสามารถค้นหารายการและเติมข้อความอัตโนมัติ Autocomplete ได้ , มีปุ่มย้อนกลับในแต่ละหน้า , การแสดงผล สามารถเลือกจัดเรียงตามเงื่อนไขได้ เช่น ตามวันที่สร้าง วันที่ modified ตามตัวอักษร ตามเลขที่ เป็นต้น

- แผนการทดสอบมาตรฐาน เป็นการกำหนดแผนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม รายการ สาขา ในการบันทึกแผนการทดสอบ ระบบจะต้องสามารถค้นหารายการและเติมข้อความอัตโนมัติ Autocomplete ได้ , มีปุ่มย้อนกลับในแต่ละหน้า , การแสดงผล สามารถเลือกจัดเรียงตามเงื่อนไขได้ เช่น ตามวันที่สร้าง วันที่ modified ตามตัวอักษร ตามเลขที่ เป็นต้น

- แผนการแข่งขัน เป็นการกำหนดแผนการแข่งขันฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ภายใต้ ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม รายการ สาขา

- แผนการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นการแสดงโครงสร้าง ประกอบด้วย ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม รายการ หน่วยงาน

- แผนการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การอบรมผู้ทดสอบ) เป็นการแสดงโครงสร้าง ประกอบด้วย ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม รายการ หน่วยงาน และแสดง ข้อมูลบุคคลด้านการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน -ทะเบียนประวัติบุคคล (อยากได้รายละเอียดคล้ายฝึกอบรม แต่ เพิ่มเรื่องสาขา และระดับ และห้ามออกวุฒิบัตรฝึกอบรม ให้ต่างจังหวัดและกมฐ. ใช้งาน)

พร้อมสร้างวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฝึกอบรมผู้ทดสอบ (มฝร.) โดยให้สิทธิ์เฉพาะ กมฐ. ออกวุฒิบัตร และเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

- แผนการฝึก (สำหรับหน่วยงานภายนอก) เอาไว้มั๊ย?

- หลักสูตรการฝึกระบบต้องสามารถ เพิ่ม/แก้ไข ค้นหา หลักสูตรการฝึกอบรม และสามารถเพิ่มเอกสารแนบหลักสูตรได้

- ประวัติวิทยากร ระบบต้องสามารถ เพิ่ม/แก้ไข ค้นหา ข้อมูลประวัติวิทยากร โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ข้อ ….

- สาขาอาชีพทดสอบมาตรฐาน ระบบต้องสามารถ เพิ่ม/แก้ไข ค้นหา ข้อมูลสาขาอาชีพทดสอบมาตรฐานตามที่กรมกำหนด โดยจะต้องสามารถค้นหารายการและเติมข้อความอัตโนมัติ และรองรับรหัสมาตรฐาน 16 หลักได้

- ข้อมูลการประสานความร่วมมือ ระบบต้องสามารถ เพิ่ม/แก้ไข ค้นหา ข้อมูลการประสานความร่วมมือ ประกอบด้วย ประเภทความร่วมมือ ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการหน่วยงานที่ร่วม MOU วันที่ลงนาม วันที่สิ้นสุด สถานะการดำเนินงาน เป็นอย่างน้อย

- ข้อมูลสถานประกอบกิจการสำหรับกรอกในแผนการฝึก(เตรียมเข้าทำงาน) ระบบต้องสามารถ เพิ่ม/แก้ไข ค้นหา ข้อมูล ชื่อสถานประกอบกิจการ	ประเภทกิจการ ชื่อสถานประกอบกิจการ ตามที่กรมกำหนด

- แจ้งย้ายแผนฝึกอบรม/ทดสอบ ระบบจะต้องสามารถให้ผู้ใช้งาน แจ้งย้ายแผนแผนฝึกหรือแผนทดสอบ ของกรมได้

      - ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

- ใบสมัครการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ระบบต้องสามารถ ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบสมัครการฝึกอบรม ได้

- ระบบ จะต้องสามารถดึงข้อมูลจาก smart card จากบัตรประชาชนได้

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผ่านระบบ e-Service จากหน้าเว็บไชต์กรม

- เมนูรายชื่อผู้สมัครผ่าน e-service ระบบจะต้องสามารถ ค้นหาและแสดงรายชื่อผู้สมัครฝึกอบรมที่สมัครผ่านระบบ e-Service ได้

- บันทึกผลการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

- แจ้งย้ายรุ่น/สาขา แผนการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

      - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

- ระบบต้องสามารถ ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ใบสมัครการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ข้อมูลที่ใช้กรอกตามแบบฟอร์มประกันคุณภาพ เหมือนฝึกอบรม)

- ระบบ จะต้องสามารถดึงข้อมูลจาก smart card จากบัตรประชาชนได้

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผ่านระบบ e-Service จากหน้าเว็บไชต์กรม  ( หากมีการอัพเดทใน ใน e-service ข้อมูลบุคคลใน datacenter ไม่อัพเดทตามระบบ e-service )

- เมนูรายชื่อผู้สมัครผ่าน e-service ระบบจะต้องสามารถ ค้นหาและแสดงรายชื่อผู้สมัครทดสอบฝีมือแรงงาน ที่สมัครผ่านระบบ e-Service ได้

- บันทึกรายการทดสอบ/ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

- กรณีสมัครด้วยตนเอง กรมจะเป็นคนคีย์ข้อมูลให้ อยากให้มีช่องที่ให้กดชำระเงิน ส่งไปให้จ่ายเงินอัตโนมัติซึ่งต้องเพิ่มช่องค่าทดสอบที่ต้องชำระ

- แก้ไขให้ระบบสามารถรวมคะแนนภาคความรู้และความสามารถ และประเมินว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน ได้อัตโนมัติ

แยก field จากเดิม “ผู้สมัคร ผู้เข้า ผู้ผ่าน” เป็น” ผู้ยื่นใบสมัคร ผู้ผ่านคุณสมบัติ ผู้สมัคร/ผู้ชำระเงิน ผู้เข้า ผู้ผ่าน”

- แก้ไขเลขที่ใบเสร็จรับเงิน เชื่อมโยงกับ ระบบออกใบเสร็จรับเงิน...

- แก้ไขให้ระบบสามารถแจ้งย้ายรุ่น/สาขา แผนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้  (Freebsd)

      - การแข่งขันฝีมือแรงงาน สามารถ เพิ่ม/แก้ไขรายการได้ดังนี้

- บันทึกข้อมูลใบสมัครการแข่งขันรายการแข่งขันฝีมือแรงงาน

- ข้อมูลกลางการแข่งขันประกอบด้วย

- สาขาอาชีพการแข่งขันฝีมือแรงงาน

- ระดับการแข่งขันฝีมือแรงงาน

- ประเภทการแข่งขันฝีมือแรงงาน

- รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันฝีมือแรงงาน

- บันทึกข้อมูลใบสมัครการแข่งขันรายการแข่งขันฝีมือแรงงาน

- ข้อมูลกลางการแข่งขันประกอบด้วย

- สาขาอาชีพการแข่งขันฝีมือแรงงาน

- ระดับการแข่งขันฝีมือแรงงาน

- ประเภทการแข่งขันฝีมือแรงงาน

- รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันฝีมือแรงงาน

5)	แก้ไขให้ระบบสามารถออกรหัสสาขาแข่งขัน ตามมาตรฐานที่กรมกำหนด ภาคผนวกตามข้อ.... เพิ่มเติมข้อมูลว่า ออกยังไง เมนู เหรอ หน้าจอไหน

      - ส่งเสริมการฝึก สามารถ เพิ่ม/แก้ไขรายการได้ดังนี้

- ทะเบียนสถานประกอบกิจการ

          - บันทึกข้อมูลทะเบียนสถานประกอบกิจการ

          - บันทึกการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานประกอบกิจการ

          - แสดงการตรวจสอบข้อมูลสรุปการพิจารณายื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

- ทะเบียนสถานประกอบกิจการ

- เงินสมทบ บันทึกข้อมูลการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน (รอผอ.ตูน)

- การขออนุญาต

          - บันทึกข้อมูลการขอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

          - บันทึกข้อมูลการขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์

          - บันทึกข้อมูลการขออนุญาตนำเข้าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ เข้ามาในราชอาณาจักร

- การขออนุญาต

          - บันทึกข้อมูลการขอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

          - บันทึกข้อมูลการขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ (แบบ ศร 2)

          - บันทึกข้อมูลการขออนุญาตนำเข้าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นครูฝึก (แบบ ตค.1)

      - ส่งเสริมการทดสอบ

- ข้อมูลบุคคลด้านการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

          - เมนู “ทะเบียนประวัติบุคคล” : ระบบต้องสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการ) ได้

          - ตอนที่กรอกข้อมูล เข้ารับการอบรม/ทดสอบ ให้ดึง ข้อมูลส่วนบุคคล พื้นฐานมา จาก ฐานข้อมูลของกรม

          - เมนู “ผู้ทดสอบมาตรฐาน กรรมการ” : ระบบต้องสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข และลบ รายการ อบรม ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรรมการ) ได้

          - เมนู “ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน” : ระบบต้องสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข และลบ ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ได้

          - เมนู “สถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ” : ระบบต้องสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข และลบ สถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ได้

          - เมนู “รับรองฝีมือแรงงานเฉพาะ” : ระบบต้องสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข และลบ รับรองฝีมือแรงงานเฉพาะ ได้

        - ไม่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกับผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ  แต่เข้าใจว่าอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลแยกออกมาเป็นเฉพาะ คือ ผู้ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ สถานทดสอบ เครื่องหมายมาตรฐาน

          - ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน(กรรมการ)

สามารถตั้งรุ่นการอบรมผู้ทดสอบ

ผู้ตั้งรุ่นได้แก่ กมฐ. และหน่วยงานภูมิภาคที่จัดฝึกอบรม

ปกติตั้งรุ่นผู้ทดสอบได้ (เพื่อบันทึกรหัส มฝร.)  ดึงคนเข้ารุ่น  คีย์รหัส มฝร.  ไประบบออกวุฒิบัตร มฝร.

แต่ในส่วนของงบประมาณ จะต้องไปตั้งรุ่นที่ “ฝึกอบรม” ซึ่ง

1) ไม่สามารถลิงค์ข้อมูลส่วนบุคคลในถัง “ฝึกอบรม/ทดสอบ” กับข้อมูลส่วนบุคคลในถัง “ผู้ทดสอบ/อนุกรรมการกำหนด/แข่งขัน/สปก.” ในหัวข้อส่งเสริมการทดสอบได้

2) กรณีหลักสูตรเดียวกัน ในการอบรมมีการแยกรายงานสาขา ดังนั้นไม่สามารถบันทึกสาขาได้

3) การออกวุฒิบัตรในฝึกอบรม เมื่อคีย์ผลเสร็จแล้วจะต้องไม่ออกวุฒิบัตรทันที ให้การออกวุฒิบัตร มฝร. เป็นอีกระบบ

ดังนั้น จะขอให้ส่วนการส่งเสริมการทดสอบ สำหรับหัวข้อ การฝึกอบรมผู้ทดสอบ เพิ่มเติม ดังนี้

1. เพิ่มส่วนการตั้งรุ่นเฉพาะการอบรมผู้ทดสอบ

2. สมัครอบรมผู้ทดสอบได้จากบริการ E-Service

2.1 คีย์ข้อมูลส่วนตัวแบบฟอร์มใบสมัคร

2.2 สามารถเลือกได้ว่า ใช้คุณสมบัติข้อใดในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

ก. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือได้รับหนังสือรับรองหรือหนังสืออนุญาตอื่นในลักษณะเดียวกันที่ใช้ในการประกอบอาชีพในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข. เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาขึ้นไปในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ค. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับที่ไม่ต่ำกว่าระดับที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ง. ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าหกสิบชั่วโมงและมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหรือการทำงานไม่น้อยกว่าสองปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

จ. เป็นอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

**พร้อมมีช่องทางให้แนบเอกสารประกอบ

3. ออกประกาศผู้มีคุณสมบัติเข้าฝึกอบรม

3.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่แนบมาแล้ว มีช่องให้ทำเครื่องหมายผ่านคุณสมบัติ และออกเป็นไฟล์เอกสาร ดังนี้

- ประกาศคุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

- ใบลงทะเบียน

โดยสามารถเลือกจัดเรียงตามเงื่อนไข

4. รายงานผลการฝึกอบรม

4.1 มีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และมีช่องให้กรอกคะแนน

- คะแนนภาคปฏิบัติ

- คะแนนภาคทฤษฎี

โดยต้องผ่าน 80% แต่ละส่วน ให้ระบบขึ้นให้อัตโนมัติ ผ่าน หรือไม่ผ่าน

4.2  แบบสรุปรายงานเพื่อปริ้นให้วิทยากรลงนาม

5. การออกเลข มฝร. + วุฒิบัตร

5.1 ระบบเจนเลข มฝร ของผู้ผ่านการฝึกอบรม

5.2 ออกเป็นประกาศในรูปแบบไฟล์ Pdf เพื่อให้อธิบดีลงนาม โดยสามารถเลือกจัดเรียงตามเงื่อนไข

5.3 ออกวุฒิบัตร โดยมีช่องทำเครื่องหมายให้เจ้าหน้าที่กดออกวุฒิบัตร

- ข้อมูลสถานประกอบกิจการฝีมือแรงงาน

          - ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

- ปี 2569 จะมีระบบศูนย์ทดสอบแล้ว อาจจะไม่ต้องใช้เพจนี้

- ให้มี database ไว้เก็บข้อมูลเวลาที่ระบบศูนย์ทดสอบส่งกลับมา หรือเรียกค่าไป

อาชีวะ / ไม่เป็นอาชีวะ

สาชา  สาขา

          - สถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- ต้องเพิ่มระบบขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ + การชำระเงิน

- ต้องเพิ่มการต่อใบอนุญาตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงิน

- เพิ่มบันทึกผู้เข้าผู้ผ่านการดทสอบ + ประเทศที่จะเดินทางไป

- ให้ username กับ กรมการจัดหางาน ในการเข้ามาดูผล

- การเพิ่มสาขา รหัสสาขา ยังต้องอิง 7 กลุ่มสาขาอาชีพเก่าอยู่

          - รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน  (ปรับแก้ไจชื่อ และกลุ่มสาขาอาชีพ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ม.26 กับ ระบบยื่นคำขอรับรอง)

          - เครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

- การแสดงผล ขอให้เพิ่มช่องหน่วยงาน การค้นหา เพิ่มช่องหน่วยงาน

- ระบบรายงานผลของผู้ขอรับป้ายเครื่องหมาย โดยแสดงทั้งเลขที่ใบอนุญาต ชื่อสถานประกอบกิจการ สาขา จำนวนคนผู้ผ่านสาขานั้น หน่วยงานสพร./สนพ. (เข้าใจว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในระบบรายงานผลสีส้มอันนี้ค่ะ)

เมนู ส่งเสริมการทดสอบ

ข้อมูลบุคคลด้านการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ทะเบียนประวัติบุคคล (กรรมการ)

- ระบบต้องสามารถ ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ทะเบียนประวัติบุคคล ของกรรมการผู้ทดสอบ ได้ (โดยระบบจะต้องดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้)

ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน(กรรมการ)

- ระบบต้องสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลกรรมการผู้ทดสอบ จากรายการการอบรมผู้ทดสอบที่ได้ดำเนินการแล้ว โดยสามารถเลือกหน่วยงาน ปีงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม รายการ กลุ่มสาขาอาชีพ สาขาอาชีพ และระดับ ได้ตามที่ต้องการ

ข้อมูลสถานประกอบกิจการฝีมือแรงงาน

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ระบบจะต้องสามารถ ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้

สถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

ระบบต้องสามารถ ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ สถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ได้

รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

- ระบบต้องสามารถ ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลสถานประกอบกิจการในระบบยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ได้

เครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ระบบต้องสามารถ ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ผู้ขอรับป้ายเครื่องหมาย ได้ โดยแสดงทั้งเลขที่ใบอนุญาต ชื่อสถานประกอบกิจการ สาขา จำนวนคนผู้ผ่านสาขานั้น หน่วยงานสพร./สนพ. (เข้าใจว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในระบบรายงานผลสีส้มอันนี้ค่ะ)

      - เชื่อมโยงข้อมูล

- ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากศูนย์เชื่อมโยงข้อมูล (Linkage Center) โดยให้ผู้ใช้กรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง  และระบบต้องแสดงข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ สัญชาติ และเพศ ได้อย่างถูกต้อง

- ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงและดึงข้อมูล การจดทะเบียนหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยให้ผู้ใช้กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล และระบบต้องแสดงผลข้อมูลนิติบุคคล ได้แก่ เลขทะเบียนนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ ชื่อบริษัท สถานะนิติบุคคล รายชื่อกรรมการ ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานต้นทางให้บริการ

- ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงและดึงข้อมูลข้อมูลงบการเงิน จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้

- ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงและตรวจสอบ สถานะข้อมูลผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 ได้ ถึงตรงนี้

- ระบบนี้ยังใช้ตรวจสอบในตัวชี้วัดยกทด

- ขอให้แสดง “ชื่อ-นามสกุล”

      - จัดการระบบ (สำหรับ Super Admin)

- เมนูย่อย : กลุ่มผู้ใช้ ระบบต้องสามารถ ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ หน่วยงาน และผู้ใช้งานและกลุ่มผู้ใช้งานได้

- เมนูย่อย เปิด/ปิดการบันทึกเป้าหมายรายเดือน ระบบต้องสามารถ เปิด/ปิด สิทธิ์การบันทึกเป้าหมายรายเดือนของแต่ละหน่วยงานได้

- เมนู “จำลองการใช้งาน” ระบบต้องจำลองสิทธิ์การใช้งานของผู้ดูแลระบบให้เทียบเท่ากับสิทธิ์ของผู้ใช้งานในหน่วยงานนั้นโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ตรวจสอบปัญหาหรือทดสอบการทำงานจริงของผู้ใช้งาน

- เมนูย่อย : ประวัติการใช้งาน  ระบบจะต้องระบบต้องสามารถแสดงประวัติการใช้งานของ ผู้ใช้งาน โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ วันและเวลาที่ใช้งาน โมดูลหรือพื้นที่ระบบที่ใช้งาน (Area) ส่วนควบคุมของระบบ (Controller) กิจกรรมหรือคำสั่งที่ทำ (Action) รายละเอียดข้อความผลการทำงาน (MSG) ชื่อผู้ใช้งาน IP Address ที่ใช้ ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ เป็นอย่างน้อย

- เมนูย่อย : ข้อมูลพื้นฐาน ระบบต้องสามารถ ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลพื้นฐาน  ของหน่วยงาน ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          - สถานภาพปัจจุบัน

          - ระดับวุฒิการศึกษา

          - ประเทศ

          - จังหวัด

          - อำเภอ

          - ตำบล

          - ประเภทบัตร

          - ศาสนา

          - คำนำหน้าชื่อ

          - ประเภทการทดสอบ

          - ประเภทผู้ดำเนินการทดสอบ

          - ประเภทผู้เข้าทดสอบ

          - ประเภทความพิการ

          - ประเภทสื่อ

          - เหตุผลการสมัครเข้ารับการทดสอบ

          - สาเหตุที่ไม่ผ่านการทดสอบ

          - เหตุผลการสมัครเข้ารับการฝึก

          - สาเหตุที่ไม่จบการฝึก

          - ประเภทการจ้างลูกจ้าง

          - แหล่งงบประมาณ

          - ข้อมูลค่าจ้าง

- ข้อมูลกิจกรรม รอ กพท.กำหนดโครงสร้างรหัสหลักสูตรใหม่

          - กิจกรรมการฝึกหลัก

          - กิจกรรมการฝึกย่อย

- ข้อมูลอาชีพ รอ กพท.กำหนดโครงสร้างรหัสหลักสูตรใหม่

          - กลุ่มสาขาอาชีพ

          - กลุ่มอาชีพ

          - งานในกลุ่มอาชีพ

          - หมวดอาชีพ

          - ตำแหน่งงาน

- ข้อมูลหลักสูตร รอ กพท.กำหนดโครงสร้างรหัสหลักสูตรใหม่

          - กลุ่มวิชาในกลุ่มอาชีพ

          - กำหนดรหัสหลักสูตร/รหัสวิชา

- ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม รอกองแผน

          - กลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบาย

          - กลุ่มประเภทมาตรฐานอุสาหกรรม

          - ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม

      - ระบบรองรับการเชื่อมโยงการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)  เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบกิจการ เช่น การให้ความ เห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึก เปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) โดยมีกระบวนงานที่ต้องเชื่อมโยงจำนวน  19  กระบวนงาน ดังนี้

| ลำดับ | งานบริการ | ชื่อกระบวนงาน |
| --- | --- | --- |
| 1 | งานบริการรับรองความรู้ความสามารถ | การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน |
| 2 | งานบริการรับรองความรู้ความสามารถ | การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน กรณีชำรุดหรือสูญหาย |
| 3 | งานบริการรับรองความรู้ความสามารถ | การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2) |
| 4 | งานบริการรับรองความรู้ความสามารถ | การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ |
| 5 | งานบริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน | การขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีผู้ผ่านการทดสอบ 100 คน |
| 6 | งานบริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน | การขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน |
| 7 | งานบริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน | การขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่าร้อยละ 70 |
| 8 | งานบริการรับรองความรู้ความสามารถ | การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ |
| 9 | งานบริการรับรองความรู้ความสามารถ | การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2) และกรณีต่ออายุ |
| 10 | งานบริการมาตรฐานฝีมือแรงงาน | การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ |
| 11 | งานบริการรับรองความรู้ความสามารถ | การตรวจสอบสถานะการยื่นขอมีสมุดประจําตัว |
| 12 | งานบริการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพรบ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 | การยื่นขอคำขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน กรณีฝึกเตรียมเข้าทำงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง) |
| 13 | งานบริการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพรบ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 | การยื่นขอคำขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน กรณีฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง/จ้างจัดฝึกอบรม) |
| 14 | งานบริการมาตรฐานฝีมือแรงงาน | การสมัครทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ |
| 15 | งานบริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน | การยื่นขอคำขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน กรณีฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกอบรม) |
| 16 | งานบริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน | การยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน |
| 17 | งานบริการฝึกอบรม | การค้นหาวุฒิบัตร และหนังสือรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |
| 18 | งานบริการฝึกอบรม | สมัครฝึกอบรม |
| 19 | งานบริการรับรองความรู้ความสามารถ | การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ |

      - เชื่อมโยงระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของกรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการด้วยตนเอง โดยมีงานบริการที่ต้องเชื่อมโยงจำนวน   บริการ ดังนี้

    - ต้องพัฒนางานบริการที่ ยังไม่เป็น e-Service และมีแผนที่ต้องพัฒนาและเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางจำนวน 3 กระบวนงาน ดังนี้

|  | งานบริการ | ชื่อกระบวนงาน |
| --- | --- | --- |
| 1 | งานบริการมาตรฐานฝีมือแรงงาน | การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) |
| 2 | งานบริการมาตรฐานฝีมือแรงงาน | การต่อใบอนุญาต โดยการชำระค่าทำเนียมใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) |
| 3 | งานบริการมาตรฐานฝีมือแรงงาน | การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ (สถานทดสอบฝีมือคนหางาน) |

    - พัฒนาระบบรายงานผลการประเมิน การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน (e-SAR) โดยมีคุณลักษณะการใช้งานอย่างน้อย ดังนี้

      - ข้อกำหนดทั่วไปของระบบฯ

        - สามารถรองรับผู้ใช้งานของหน่วยงานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

        - เป็นโปรแกรมชนิด Web Base Application

        - การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้เป็นลักษณะของรูปภาพสื่อสัญลักษณ์ (GUI: Graphic User Interface)

        - สนับสนุนการทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามที่หน่วยงานกำหนดให้

        - สนับสนุนการทำงานร่วมกับภาษาไทยอย่างสมบูรณ์

        - ระบบต้องสามารถรองรับการขยายการใช้งานของหน่วยงานได้ทั่วประเทศ

      - ข้อกำหนดเฉพาะของระบบฯ

        - การเข้าสู่ระบบ ระบบต้องรอบรับการเข้าใช้งาน 3 กลุ่มผู้ใช้งาน ประกอบด้วย

  - หน่วยงานที่ต้องส่งข้อมูลตัวชี้วัด

  - เจ้าภาพตัวชี้วัด

  - ผู้ดูแลระบบ

        - การแสดงผลหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ กรณีหน่วยงานที่ต้องส่งข้อมูลตัวชี้วัด  โดยสามารถแสดงดังนี้

    - ชื่อหน่วยงาน

    - รอบการประเมินผล

    - การบันทึกข้อมูล

    - ผลการประเมินตนเอง มีรายละเอียดดังนี้

4.1) จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด

4.2) จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่าน

4.3) คิดเป็นร้อยละ

4.4) อยู่ในเกณฑ์

    - ผลการประเมินโดยเจ้าภาพ

5.1) จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด

5.2) จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่าน

5.3) คิดเป็นร้อยละ

5.4) อยู่ในเกณฑ์

        - การบันทึกข้อมูล กรณีหน่วยงานที่ต้องส่งข้อมูลตัวชี้วัด

    - ระบบสามารถเชื่อมโยงตัวชี้วัดจากที่เจ้าภาพตัวชี้วัดเพิ่มตัวชี้วัด

    - หากข้อมูลตัวชี้วัดใดที่ไม่สามารถดึงจากระบบใน ”ข้อ 1)” ได้ จะต้องบันทึกผลการดำเนินงานเอง และต้องแนบไฟล์ประกอบ

    - สามารถแนบไฟล์ PDF ได้ไม่เกิน 15 ไฟล์ และไฟล์ละไม่เกิน 40 MB

    - สามารถบันทึกตัวเลขผลการดำเนินงานได้

    - ระบบแสดงจำนวนคงเหลือตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้บันทึก

    - เมื่อบันทึกตัวชี้วัดครบทุกตัววัดแล้ว ระบบจะขึ้น Pop up แจ้งเตือนยืนยัน และให้กรอกชื่อผู้รายงาน พร้อมตำแหน่ง

        - การแสดงผลหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ กรณีกลุ่มเจ้าภาพตัวชี้วัด  โดยสามารถแสดงดังนี้

- ชื่อหน่วยงาน

- รอบการประเมินผล

- ตรวจตัวชี้วัด

- การบันทึกข้อมูล

- ผลการประเมินตนเอง มีรายละเอียดดังนี้

5.1) จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด

5.2) จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่าน

5.3) คิดเป็นร้อยละ

5.4) อยู่ในเกณฑ์

- ผลการประเมินโดยเจ้าภาพ

6.1) จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด

6.2) จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่าน

6.3) คิดเป็นร้อยละ

6.4) อยู่ในเกณฑ์

        - การเพิ่มตัวชี้วัด

    - ระบบแสดงรายการการตรวจตัวชี้วัด

    - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขตัวชี้วัด

        - การตรวจตัวชี้วัด

- ระบบแสดงรายการการตรวจตัวชี้วัด

- สามารถดูรายละเอียดตัวชี้วัดที่ต้องการตรวจ

- สามารถคลิกดูไฟล์ประกอบการพิจารณาได้

- สามารถประเมินผลผ่านและไม่ผ่าน

        - การแสดงผลหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ กรณีกลุ่มเจ้าภาพตัวชี้วัด  โดยสามารถแสดงดังนี้

    - แสดงผลรายการตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน

    - สามารถอับเดตคะแนนของแต่ละหน่วยงาน

    - พัฒนาระบบเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีคุณลักษณะการใช้งานอย่างน้อย ดังนี้

      - ข้อกำหนดทั่วไปของระบบฯ

        - ระบบรองรับการใช้งานเมนู 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

        - ระบบรองรับการนำ ThaID มาเพื่อใช้ยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของกรม

        - ระบบรองรับการให้บริการคนพิการ โดยสามารถแสดงผลตามมาตรฐาน WCAG

        - ระบบรองรับการการขอความยินยอม (Consent) จากผู้ให้ข้อมูล โดยแสดงข้อมูลที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ที่จัดเก็บ เป็นต้น ให้ครบถ้วนถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

        - พัฒนาเว็บไซต์ให้ได้ตามมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อรับมือจากการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบัน

        - พัฒนาเว็บไซต์ให้ลักษณะเป็น Web Content Management System (CMS) ที่สามารถบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ได้

      - ข้อกำหนดเฉพาะของระบบฯ

        - ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์กรม โดยประกอบด้วยเมนูดังนี้

- เกี่ยวกับกรม

- ข้อมูลบริการประชาชน

- กฎหมาย

- จัดซื้อจัดจ้าง

- ร้องเรียน

- ติดต่อกรม

- ผังเว็บไซต์

        - ส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์ส่วนภูมิภาค โดยประกอบด้วยเมนูดังนี้

- เกี่ยวกับหน่วยงาน

- ข่าวจัดจ้าง

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลบริการประชาชน

- ระบบสารสนเทศสำหรับประชาชน

- ร้องเรียน/ร้องทุกข์

- ติดต่อเรา

- ผังเว็บไซต์

        - ส่วนหน้าของเว็บไซต์จะประกอบด้วยส่วนต่างๆดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ส่วนของ Header Zone ประกอบด้วย โลโก้ เมนู และ เนวิเกชั่นบาร์ที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

- Banner หลัก รูปแบบ Slideshow โดยจะแสดง รายละเอียดภาพวันสำคัญต่าง ๆ

- ปฏิทินกิจกรรม จะแสดงในรูปแบบของปฏิทินกิจกรรมซึ่งจะต้องสามารถดึงข้อมูลกิจกรรม แบบ Real Time ให้บริการข้อมูลการจัดกิจกรรมทางด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมฯ ในรูปแบบปฏิทินโดยผู้ใช้งานสามารถดูกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันปัจจุบัน และ เดือนปัจจุบันได้

- กำหนดการฝึกอบรม จัดทำเป็นรูปแบบปฏิทินสามารถลิงค์ไปปฏิทินขนาดใหญ่ได้ แบบ Real Time ให้บริการข้อมูลการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมฯ ในรูปแบบปฏิทินโดยผู้ใช้งานสามารถดูการฝึกอบรมที่จัดขึ้นในวันปัจจุบัน และ เดือนปัจจุบันได้

- กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทำเป็นรูปแบบปฏิทินสามารถลิงค์ไปปฏิทินขนาดใหญ่ได้ แบบ Real Time ให้บริการข้อมูลการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมฯ ในรูปแบบปฏิทินโดยผู้ใช้งานสามารถดูการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จัดขึ้นในวันปัจจุบัน และ เดือนปัจจุบันได้

- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จัดทำเป็นข่าววิ่งโดยดึงมาจากแต่ละหน่วยงานให้บริการข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ และ ควรแนะนำของกรม และ หน่วยงานย่อย โดยรูปแบบจะเป็น Bullet ที่มีการวิ่งแบบ Slide เพื่อให้สามารถนำเสนอข่าวสารได้มากขึ้นในพื้นที่จำกัด นอกจากนี้หากหัวข้อข่าวมีความยาวมากเกินไป ระบบต้องทำการตัดหัวข้อข่าวให้สั้นและกระชับเหมาะกับพื้นที่ข่าว

- ข่าวสารกิจกรรม จัดทำเป็นข่าววิ่งโดยดึงมาจากแต่ละหน่วยงานให้บริการข่าวสารกิจกรรมน่าสนใจ และ ควรแนะนำของกรม และ หน่วยงานย่อย โดยรูปแบบจะเป็น Bullet ที่มีการวิ่งแบบ Slide เพื่อให้สามารถนำเสนอข่าวสารได้มากขึ้นในพื้นที่จำกัด นอกจากนี้หากหัวข้อข่าวมีความยาวมากเกินไป ระบบต้องทำการตัดหัวข้อข่าวให้สั้นและกระชับเหมาะกับพื้นที่ข่าว

- ข่าวสารการฝึกอบรม จัดทำเป็นข่าววิ่งโดยดึงมาจากแต่ละหน่วยงานให้บริการข่าวสารการอบรมน่าสนใจ และ ควรแนะนำของกรม และ หน่วยงานย่อย โดยรูปแบบจะเป็น Bullet ที่มีการวิ่งแบบ Slide เพื่อให้สามารถนำเสนอข่าวสารได้มากขึ้นในพื้นที่จำกัด นอกจากนี้หากหัวข้อข่าวมีความยาวมากเกินไป ระบบต้องทำการตัดหัวข้อข่าวให้สั้นและกระชับเหมาะกับพื้นที่ข่าว

- ข่าวประกวดราคา เป็นข่าวประกวดราคาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยรูปแบบจะเป็น Bullet ที่มีการวิ่งแบบ Slide เพื่อให้สามารถนำเสนอข่าวสารได้มากขึ้นในพื้นที่จำกัด นอกจากนี้หากหัวข้อข่าวมีความยาวมากเกินไป ระบบต้องทำการตัดหัวข้อข่าวให้สั้นและกระชับเหมาะกับพื้นที่ข่าว

- เว็บแนะนำ จัดนำเสนอเว็บแนะนำโดยดึงมาจากแต่ละหน่วยงานให้บริการแนะนำเว็บของหน่วยย่อย และ เว็บไซต์ที่น่าสนใจได้มีการประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บหลัก โดยรูปแบบจะมีรูป และ รายละเอียดของเว็บที่แนะนำ รวมถึง ผู้ใช้งานสามารถลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่แนะนำได้ ในการเริ่มต้น ให้แนะนำไปที่เว็บ วัฒนธรรมสร้างสรรค์

- คลังภาพและวีดีทัศน์ล่าสุด นำเสนอคลังภาพและวีดีทัศน์ของหน่วยงานย่อยให้บริการแนะนำคลังภาพและวีดีทัศน์จากหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกชมสื่อวีดีทัศน์ และ สามารถเลือกดาวน์โหลดรูปภาพที่สนใจได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ และ วีดีทัศน์ในหน้าเว็บของหน่วยงานย่อยได้

- การเชื่อมต่อกับ Social Network ให้บริการเชื่อมต่อกับ Social Network เช่น Facebook และ YouTube

- ผังเว็บไซต์ นำเสนอโครงสร้างเว็บกรม เพื่อให้ง่ายในการเข้าถึงข้อมูล

- คำถามที่พบบ่อย สามารถค้นหาคำถามที่พบบ่อย เป็นหน้าแสดงคำถามต่าง ๆ เช่น ปัญหาหรือข้อสงสัยที่พบบ่อยในการใช้งานระบบ ซึ่งแต่ละคำถามนั้นจะมีคำตอบที่ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจและนำไปปรับใช้กับปัญหาที่พบของตนเองได้

- Facebook messenger สามารถนำฟังก์ชัน Facebook messenger หรือช่องทางการถาม-ตอบ สำหรับบริหารประชาชน

- สามารถสมัครฝึกอ บรม สมัครทดสอบ รับรองความรู้ความสามารถได้ (ใส่ข้อมูลเพิ่มให้ครบ)

        - ส่วนการจัดการระบบ (Back Office)

- ระบบจัดการแบนเนอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลแบนเนอร์ได้

- สามารถกำหนดการแสดง/ซ่อน แบนเนอร์ได้

- สามารถจัดเรียงลำดับการวางแบนเนอร์ได้

- สามารถคลิกที่ป้ายแบนเนอร์ เพื่อเชื่อมโยงไปยัง URL ตามที่ผู้ดูและระบบกำหนดได้

- สามารถนับสถิติการถูกคลิกได้

- ระบบจัดการโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map) ได้

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map) ได้

- สามารถกำหนดการแสดง/ซ่อน โครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map) ได้

- ระบบจัดการปฏิทินกิจกรรม

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ได้

- สามารถกำหนดการแสดง/ซ่อน ปฏิทินกิจกรรม ได้

- ระบบจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ได้

- สามารถกำหนดการแสดง/ซ่อน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ได้

- ระบบจัดการเว็บแนะนำ

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเว็บแนะนำ ได้

- สามารถกำหนดการแสดง/ซ่อน เว็บแนะนำ ได้

- ระบบจัดการคลังภาพและวีดีทัศน์ล่าสุด

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลคลังภาพและวีดีทัศน์ ได้

- สามารถกำหนดการแสดง/ซ่อน คลังภาพและวีดีทัศน์ ได้

- ระบบจัดการ Help feature/FAQs

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล Help feature/FAQs ได้

- สามารถกำหนดการแสดง/ซ่อน Help feature/FAQs ได้

    - พัฒนาระบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะการใช้งานอย่างน้อย ดังนี้

      - สามารถแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  สามารถแสดงได้อย่างน้อยดังนี้

      - โครงการ/กิจกรรม

      - เป้าหมาย (คน)

      - จำนวนผู้เข้า

      - ร้อยละ

      - จำนวนผู้ผ่าน

      - ร้อยละ

      - สามารถคลิกดูรายละเอียดรายหน่วยงานได้

      - สามารถคลิกดูรายละเอียดรายหลักสูตรได้

      - สามารถคลิกดูรายละเอียดรายรุ่นได้

      - สามารถ Export ข้อมูลเป็น PDF ได้

    - พัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล Application Programming Interface (API) โดยมีคุณลักษณะการใช้งานอย่างน้อย ดังนี้

      - สามารถทำงานในรูปแบบ  Restful API โดยจัดโครงสร้าง URL, HTTP Method, Request/Response Format (JSON) และ Status Code อย่างชัดเจน

      - รองรับระบบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) และการควบคุมสิทธิ์ (Authorization) เช่น การใช้ JWT Token หรือ API Key หรือ OAuth 2.0

      - มีระบบลงทะเบียนผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ (Self-Registration)

- ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

- รองรับระบบยืนยันตัวตน

      - มีระบบกำหนดบทบาทของผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control: RBAC)

        - สามารถกำหนดบทบาทได้อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานทั่วไป

        - สามารถกำหนดให้แต่ละบทบาทมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้แตกต่างกันได้

      - มีระบบให้ผู้ใช้งานยื่นคำร้องขอสิทธิ์การเข้าถึง API รายชุด โดยผู้ดูแลสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการร้องขอผ่านระบบหลังบ้านได้

      - มีระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน โดยสามารถรองรับการระงับบัญชีชั่วคราว การกู้คืนรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่าน และสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละรายได้

      - รองรับการให้บริการข้อมูลในลักษณะข้อมูลเปิด (Open Data) และข้อมูลจำกัดสิทธิ์ (Restricted Data)

      - มีระบบจัดการคำอธิบายข้อมูล (Metadata Management)

        - ระบุชื่อชุดข้อมูล หน่วยงานเจ้าของ คำอธิบาย วันที่อัปเดต

        - แสดงรูปแบบข้อมูล และตัวอย่างการใช้งานประกอบ

      - มีระบบค้นหา API หรือชุดข้อมูล

        - ค้นหาได้จากคำสำคัญ หมวดหมู่ หรือคำระบุ (Tag)

        - แสดงผลลัพธ์การค้นหาแบบเรียงลำดับความเกี่ยวข้อง

      - มีระบบคู่มือการใช้งานออนไลน์ (Online Documentation)

      - มีระบบแสดงผลการใช้งาน API ในรูปแบบ Dashboard

        - แสดงสถิติการเรียกใช้งานแบบรายวัน รายเดือน ราย API

        - มีกราฟแสดงแนวโน้มการใช้งานแบบภาพรวม

      - มีระบบบันทึกประวัติการใช้งาน API (API Logging) โดยต้องจัดเก็บข้อมูลการเรียกใช้งาน (Request/Response, IP, เวลา) ได้เป็นอย่างน้อย

      - มีระบบรายงานการใช้งาน API แยกตามผู้ใช้งาน แสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่เรียกใช้ API บ่อยที่สุด

      - สามารถจัดทำรายงานสรุปการใช้งานเป็นรายวัน รายเดือนและรายปีได้เป็นอย่างน้อย

    - ระบบกำหนดสิทธิ

-จะต้องเชื่อมโยง ระบบกำหนดสิทธิของกรม ให้เชื่อมโยงกับ ระบบที่พัฒนาใหม่ได้

- ระบบกำหนดสิทธิ จะต้องรองรับการกำหนดสิทธิ ระบบใหม่ที่กรม พัฒนาในอนาคต ได้

    - ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดให้มีการบริการ Web Application Firewall on Cloud (Cloud-WAF) สำหรับป้องกันจำนวน 10 เว็บไซต์ เป็นอย่างน้อย โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ บริการที่นำเสนอต้องเป็นระบบ Cloud-WAF ที่ให้บริการในรูปแบบ Cloud Platform

- บริการที่นำเสนอต้องมี Datacenter หรือ Scrubbing Center ทั่วโลกรวมไม่น้อยกว่า 40 แห่ง

- บริการนำเสนอต้องรองรับการใช้งาน Clean-Bandwidth 2 Mbps แบบ 95 percentile

- บริการที่นำเสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS, ISO 27001 และ SOC 2 Type 2 เป็นอย่างน้อย

- บริการที่นำเสนอต้องสามารถป้องกันการโจมตีผ่านทางเว็บไซต์ ตาม TOP 10 OWASP เช่น Cross-side Request Forgery (CSRF), Server-side Request Forgery (SSRF), Cross Site Scripting (XSS), Injection Flaws, Command Execution, Database Sabotage, Stealth Commanding, Client Side Protection (Detection) ได้ Web UI ได้

- บริการที่นำเสนอต้องสามารถตรวจจับและป้องกันการโจมตีที่ส่งผลกระทบต่อ Application Programming Interface (API Protection) ได้

- บริการที่นำเสนอต้องสามารถป้องกันการโจมตี DDOS attack Layer 3, Layer 4 และ Layer 7 ได้อัตโนมัติ

- บริการที่นำเสนอต้องมี Real-time Dashboard โดยต้องสามารถแสดงข้อมูล ปริมาณ Requests, Bandwidth,Top Sources,Top URL ได้เป็นอย่างน้อย

- บริการที่นำเสนอต้องมีระบบหรือบริการวิเคราะห์การโจมตีที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ (Analytics) ที่แสดงผลข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ได้

  - จัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ตามภาคผนวก ข

    - ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน

    - อุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Switch)

    - อุปกรณ์สำหรับหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage)

    - ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานชองระบบ

    - ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

  - ดำเนินการศึกษาและออกแบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยต้องมีการดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - ผู้ขายจะต้องเสนอแผนการติดตั้งระบบงานในโครงการ และดำเนินการติดตั้งระบบงานตามแผนที่เสนอกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหากการติดตั้งระบบงานในโครงการมีผลกระทบต่อระบบงานที่ใช้อยูในปัจจุบัน ผู้ขายจำเป็นต้องรับผิดชอบในการจัดทำหรือแก้ไข ระบบงานดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม

    - ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบเครือข่ายที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช้งานในปัจจุบัน เพื่อประกอบการออกแบบระบบ และติดตั้งระบบใหม่ ให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    - ทำการออกแบบและตั้งค่าระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนให้สามารถทำงานร่วมกันกับระบบ Software ที่เสนอในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  - ดำเนินการศึกษาและออกแบบการติดตั้ง (Installation) ตั้งค่า (Configuration) พร้อมทั้งทำการปรับแต่งค่า (Customization) ระบบซอฟต์แวร์ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน และต้องเป็นไปตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนด ตามภาคผนวก ข โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

    - ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานทำงานของระบบ

    - ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

  - การฝึกอบรม

    - หลักสูตรการใช้งานระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า12 ชั่วโมง ในรูปแบบ Onsite หรือ Online จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่สถานที่ในการฝึกอบรม

    - หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบจำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการใช้งานระบบ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

- ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามรายการข้อกำหนดและขอบเขตของงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 360 วัน (สามร้อยหกสิบวัน) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในโครงการนี้เป็นงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีเทคนิคและคุณลักษณะเฉพาะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและความเข้าใจในขอบเขตการดำเนินงานของผู้ยื่นข้อเสนอ โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

  - ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30

  - คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักรวม เท่ากับร้อยละ 70 โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ง

- การส่งมอบงาน

การส่งมอบงานที่เป็นเอกสารจัดทำรูปเล่มเป็นต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(ไฟล์ต้นฉบับ) เป็น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash Drive) จำนวน 1 ชุด และงวดการจ่ายเงิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะพิจารณาตามลำดับงวดของงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานแต่ละงวดไว้เรียบร้อยแล้ว

| งวดที่ | รายงาน | จำนวน | ระยะเวลา | การจ่ายเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผนการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย - รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน - คำอธิบายแผนการดำเนินงานหลัก - โครงสร้างทีมพัฒนาระบบ - กรรมวิธีบริหารโครงการ | 1 | ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 10% |
| 2 | เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ ฟังก์ชัน กระบวนการทำงาน กลไกของการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ - เอกสารวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบ (Requirement Analysis) - Use Case Diagram - เอกสารการออกแบบระบบ Physical Architecture Design ประกอบด้วย - กระบวนการทำงานระบบ (Workflow) - Database Schema and Data Dictionary - Unit Interface Specification - เอกสารการออกแบบระบบ (Logical Design) | 1 | ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 20% |
| 3 | ส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบที่พัฒนาในโครงการ - เอกสารลิขสิทธิ์โปรแกรม - ส่งมอบคู่มือการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1 | ภายใน 210 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 30% |
| 4 | รายงานผลการทดสอบระบบ ประกอบด้วย - รายงานผลการทดสอบการทำงานของระบบ (Unit Test & Integration Test Report) - รายงานผลการทดสอบการทำงานของระบบ (System Test Report) - รายงานผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test Report) - รายงานผลการติดตั้งระบบ | 1 | ภายใน 330 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 30% |
| 5 | รายงานผลการฝึกอบรม - คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานและคู่มือผู้ดูแลระบบ - ส่งมอบ Source code ที่แก้ไขล่าสุด | 1 | ภายใน 360 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 10% |

- อัตราค่าปรับ

  - กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละสิบของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

  - กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 6.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาจ้าง

- การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 2 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

- วงเงินที่ใช้จัดหา

เงินงบประมาณที่ได้รับ  25,060,700  บาท (ยี่สิบห้าล้านหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- เงื่อนไขการชำระเงิน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะทำการชำระตามสัญญา และผ่านการตรวจรับและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการจ่ายเป็นจำนวน 5 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ  10 ของมูลค่าสัญญา

งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ  20 ของมูลค่าสัญญา

งวดที่ 3 จ่ายเงินร้อยละ  30 ของมูลค่าสัญญา

งวดที่ 4 จ่ายเงินร้อยละ  30 ของมูลค่าสัญญา

งวดที่ 5 จ่ายเงินร้อยละ  10 ของมูลค่าสัญญา

ภาคผนวก ก

ข้อกำหนดคุณสมบัติบุคลากร

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำเสนอบุคลากรในโครงการทุกตำแหน่งตามตารางที่ ก-1 โดยระบุวุฒิการศึกษา ผลการเรียน (Transcript) ที่ได้รับประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต้องแสดงหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

| ลำดับ | ตำแหน่งบุคลากรหลัก (วุฒิการศึกษา/ประสบการณ์) | จำนวน (คน) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ผู้จัดการโครงการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี | 1 |
| 2 | ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี | 1 |
| 3 | ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี | 1 |
| 4 | ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า สาขาเทคโนโลยสารสนเทศสารสนเทศหรือวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 16 ปี | 1 |
| 5 | นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี | 1 |
| 6 | นักวิเคราะห์ระบบงาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี | 3 |
| 7 | นักวิเคราะห์ข้อมูล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี | 3 |
| 8 | นักออกแบบ User Interface (UI) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี | 3 |
| 9 | นักพัฒนาระบบอาวุโส การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี | 2 |
| 10 | นักพัฒนาระบบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี | 2 |
| 11 | วิศวกรระบบอาวุโส การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี | 1 |
| 12 | วิศวกรระบบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี | 1 |
| 13 | เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี | 2 |
| 14 | เลขานุการโครงการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป | 1 |

ภาคผนวก ข

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 32 แกนหลัก (32 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 250 MB

  - มีหน่วยงานความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR 5 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 512 GB

  - สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0,1,5

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 900 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย

  - มี DVD-ROM หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 Gb Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

  - มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot swap จำนวน 2 หน่วย

  - มีระบบปฏิบัติการ Windows Server 2025 Datacenter หรือดีกว่า รองรับการทำงานของหน่วยประมวลผล (CPU) ตามข้อ 1.2

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) รองรับการทำงานตามข้อ 2 (อุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Switch)

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Switch) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีความสามารถ ดังนี้

  - เป็น Switch ที่สามารถรองรับการต่อเชื่อมผ่านเทคโนโลยี Fibre Channel (FC) ที่ ความเร็ว 8Gb/s,16Gb/s  จำนวนไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต และรองรับการขยายสูงสุดไม่เกิน 24 พอร์ต

  - มี Optical Transceiver ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Gb/s จำนวนไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต

  - มีสาย Fiber Optic LC- ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวนไม่น้อย กว่า 8 เส้น

  - สามารถรองรับการต่อได้ทั้ง UNIX-Based Server และ Intel-Based Server

  - มีความสามารถในการจัดการผ่าน Web Browser ได้

- อุปกรณ์สำหรับหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีความสามารถ ดังนี้

  - เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทำงานในในระบบ SAN (Storage Area Network) ได้

  - มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SSD หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.2 TB จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วย

  - สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย

  - สามารถทำงาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5

  - สามารถรองรับการต่อเชื่อมผ่านเทคโนโลยี Fibre Channel (FC) ที่ ความเร็ว 8Gb/s หรือ 16Gb/s  หรือดีกว่า

- ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานของระบบ จำนวน 1 ชุด โดยมีความสามารถ ดังนี้

  - สนับสนุนการพัฒนาระบบงานในลักษณะ Internet Application ตามมาตรฐาน Java Enterprise Edition (Java EE), Extensible Markup Language (XML) และ Web Service เป็นอย่างน้อย

  - สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น Windows Server, Linux หรือ Unix ได้เป็นอย่างน้อย

  - มีเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงาน (Monitoring Tools) และสามารถแสดงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมได้เป็นอย่างน้อย

  - สนับสนุนการทำ Remote admin ผ่าน browser

  - รองรับ Database Connection Management ซึ่งสนับสนุนการ Reuse Connection ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล (Connection Pooling)

  - สนับสนุนการทำ Clustering โดยอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน

  - สนับสนุนการทำงานทั้งแบบ JVM และ GraalVM

  - มาพร้อมกับซอฟต์แวร์สาหรับทำงานลักษณะ in-memory data grid

  - มาพร้อมกับซอฟต์แวร์สำหรับเป็นเครื่องมือสำหรับผู้พัฒนาระบบ โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - เป็น Development Environment สำหรับออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น ได้แก่ Web Application, Web Service, Java, Java EE และ Portlet

    - เป็นซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนา Java Application มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย รุ่นล่าสุด และสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนนักพัฒนา

  - มีลิขสิทธิ์การใช้งานแบบไม่จำกัดผู้ใช้งานที่ใช้งาน

- ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล จำนวน 1 ชุด โดยมีความสามารถ ดังนี้

  - สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบต่าง ๆ ดังนี้ REST, SOAP, File, FTP, Secure FTP, HTTP, HTTPS , JMS, e-Mail (POP, SMTP และ IMAP) และ EJB/RMI

  - มีรูปแบบการทำ Transformation โดยใช้มาตรฐาน XSLT, XQuery และ XPath

  - มีความสามารถในการส่งและรับข้อมูล ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือเนื้อหาของข้อมูล ในรูปแบบ Dynamic Content Based Routing

  - มีเครื่องมือ Editor ในลักษณะ visual สำหรับ WSDL, XQuery mapper หรือ XSD schema

  - มีเครื่องมือในการทำ Mapping โดยวิธี drag-and-drop

  - มีคุณสมบัติการทำ Throttling หรือ QOS เพื่อกำหนด Maximum concurrency and Queuing สำหรับจำกัดการเข้าถึง service ปลายทาง ไม่ให้มี load การทำงานมากเกินไป

  - สนับสนุนการทำ Message load balancing, failover และ retry

  - มีซอฟท์แวร์ตรวจสอบประสิทธิผลของการดำเนินการตามกระบวนการ (Business- Activity Monitoring) โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - สามารถติดตามวัดผลการทำงานของกระบวนการด้วย GUI ผ่านเว็บเบราเซอร์

    - รองรับการติดตามตัวชี้วัด หรือ key performance indicators (KPI)

    - มี Active Data Cache สำหรับการเก็บข้อมูลใน memory เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

  - มีซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน (Development Tool) แบบ Studio โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - สนับสนุนมาตรฐาน Java EE 5.0 หรือดีกว่า

    - สามารถใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบงานตามมาตรฐาน BPMN, BPEL

    - เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการจะต้องเป็นลักษณะ GUI ในลักษณะ ‘Drag and Drop’

    - เป็น Development Environment สำหรับออกแบบและพัฒนาตามมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ BPMN 2.0, BPEL 1.1 หรือ BPEL 2.0

    - สนับสนุนช่องทางในการพัฒนากระบวนงานได้ทั้งแบบ Web Browser และ IDE Tool

    - เป็นซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถรองรับ จำนวนผู้ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนนักพัฒนา

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง-1 เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ในผนวกนี้จะอธิบายรายละเอียดหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย สัดส่วนคะแนน ตลอดจนวิธีการประเมินคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ 5.1.2 ในข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีรายละเอียดและวิธีการให้คะแนน ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ก. แผนและวิธีดำเนินการตามขอบเขตของงานด้านต่าง ๆ (น้ำหนักรวมร้อยละ 10)

  - ข้อเสนอด้านแผนงานและวิธีดำเนินการและคะแนนแต่ละด้าน

| ลำดับ | หัวข้อในการพิจารณาข้อเสนอ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| 1 | แผนงานและวิธีดำเนินการโครงการ |  |
|  | (1.1) แผนและวิธีดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศทุกระบบ | 30 |
|  | (1.2) แผนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ | 30 |
|  | (1.3) แผนผังโครงสร้างบุคลากรโครงการและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน | 20 |
|  | (1.4) แผนการบริหารการรักษาความลับข้อมูลราชการและการบริหารจัดการข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 | 20 |
| รวม |  | 100 |

  - วิธีการพิจารณาระดับคะแนนขั้นต้นแต่ละข้อย่อยของข้อเสนอด้านแผนงานและวิธีดำเนินการ

เกณฑ์ : พิจารณาจากการเขียนแผนงานและวิธีดำเนินการ ตามหลักการจัดทำแผนงานบริหารโครงการซึ่งต้องมีเนื้อหาและรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อเกณฑ์การพิจารณา อย่างน้อย ดังนี้

(1) ความชัดเจน: อธิบายแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจลักษณะงานแต่ละด้านตามรายละเอียดข้อกำหนด        ตามขอบเขตของงาน จำแนกรายละเอียดวิธีการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของแผนและวิธีดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ

(2) กรอบระยะเวลาที่แน่นอน : อธิบายแสดงให้เห็นถึงกรอบเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรมหรือลักษณะงาน ตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด เพื่อทราบกำหนดแล้วเสร็จ ตามเวลาอันเป็นการขจัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

(3) มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและสามารถปฏิบัติได้จริง: รายละเอียดการดำเนินงาน แต่ละกิจกรรมต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันที่แสดงให้เห็นเป็นลำดับขั้นตอนว่าสามารถปฏิบัติได้จริง ตามกรอบระยะเวลาและตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

  - การพิจารณาระดับคะแนนขั้นต้น

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่มีขอบเขตอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรมในการให้คะแนนข้อเสนอด้านแผนงานและวิธีดำเนินงาน หรือหากจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอันเนื่องจากการเขียนคำอธิบายเพื่อแสดงให้เห็นถึงแผนงานและวิธีการดำเนินงาน คณะกรรมการจะพิจารณาความครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดในข้อ 2 และกำหนดเป็นระดับคะแนนขั้นต้น ดังนี้

| ลำดับที่ | เกณฑ์พิจารณา | ระดับคะแนนขั้นต้น |
| --- | --- | --- |
| 1 | อธิบายรายละเอียดได้ครบถ้วนตามหัวข้อเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วนเพียง 1 หัวข้อ | 1 |
| 2 | อธิบายรายละเอียดได้ครบถ้วนตามหัวข้อเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วนเพียง 2 หัวข้อ | 2 |
| 3 | อธิบายรายละเอียดได้ครบถ้วนตามหัวข้อเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วน 3 หัวข้อ | 3 |

  - วิธีการคำนวณคะแนนที่ได้รับ

การพิจารณาคะแนนที่จะได้รับแต่ละแผนและวิธีดำเนินงาน จะนำผลการพิจารณาคะแนนขั้นต้นของข้อเสนอรายที่พิจารณาคะแนนนั้น เปรียบเทียบกับคะแนนขั้นต้นของรายที่ได้รับคะแนนขั้นต้นสูงสุดในแต่ละหัวข้อ เพื่อคำนวณเป็นคะแนนแต่ละหัวข้อย่อยที่กำหนด เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สมควรได้รับคะแนนจริงในหัวข้อนั้นตามสูตรวิธีการคำนวณ ดังนี้

ระดับคะแนนขั้นต้นสูงสุด

คะแนนที่ได้รับแต่ละแผน	=    ระดับคะแนนขั้นต้นที่ได้รับ X คะแนนเต็มของแผนนั้น

ตัวอย่างการคำนวณ

ข้อย่อย 1.1 		: แผนและวิธีดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศทุกระบบ

คะแนนเต็ม   		:  30  คะแนน

ระดับคะแนนขั้นต้นสูงสุด	:  3

ระดับคะแนนขั้นต้นที่ได้รับ	:  1

คะแนนที่ได้รับของข้อย่อย 	:  (1 ÷ 3) X 30  = 10 คะแนน

ข. รายละเอียดด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล (น้ำหนักรวมร้อยละ 20)

  - รายละเอียดด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลและคะแนนแต่ละด้าน

| ลำดับ | หัวข้อในการพิจารณาข้อเสนอ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| 1 | แนวคิดภาพรวมระบบสารสนเทศทั้งหมดในโครงการ | 25 |
| 2 | วิธีการบริหารจัดการการสำรองข้อมูล, High Availability, Redundancy | 25 |
| 3 | วิธีการบริหารความปลอดภัยระบบสารสนเทศ | 25 |
| 4 | วิธีการทดสอบระบบสารสนเทศ | 25 |
| รวม |  | 100 |

  - วิธีการพิจารณาระดับคะแนนขั้นต้นแต่ละข้อย่อยของรายละเอียดด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

เกณฑ์ : พิจารณาจากรายละเอียด คำอธิบาย และข้อมูลทางเทคนิคประกอบ ซึ่งต้องมีเนื้อหาและรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อเกณฑ์การพิจารณา อย่างน้อย ดังนี้

(1) ความเข้าใจและความชัดเจน : มีคำอธิบายแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในระบบการทำงาน 
เหตุและผลในการออกแบบ และแสดงถึงความรู้และประสบการณ์ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน โดยสามารถใช้ระบบสารสนเทศสำหรับตอบโจทย์ตามเป้าหมายของโครงการ

(2) ความครบถ้วน : มีรายละเอียดครบถ้วน ตามขอบเขตงาน โดยแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในระบบการทำงานเป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบทางเทคนิคนั้นครอบคลุมครบถ้วนตามการดำเนินการของโครงการ

(3) ข้อมูลประกอบเชิงเทคนิค : มีข้อมูลเชิงเทคนิคประกอบในทุก ๆ การออกแบบ โดยมีความครบถ้วนในแต่ละหัวข้อย่อย อ้างอิงรายละเอียดเชิงเทคนิคตามขอบเขตงาน

  - การพิจารณาระดับคะแนนขั้นต้น

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่มีขอบเขตอันอาจเกิดความไม่เป็นธรรมในการให้คะแนนรายละเอียดด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล หรือหากจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอันเนื่องจากการเขียนคำอธิบายเพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล คณะกรรมการจะพิจารณาความครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดในข้อ 2 และกำหนดเป็นระดับคะแนนขั้นต้น ดังนี้

| ลำดับที่ | เกณฑ์พิจารณา | ระดับคะแนนขั้นต้น |
| --- | --- | --- |
| 1 | อธิบายรายละเอียดได้ครบถ้วนตามหัวข้อเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วนเพียง 1 หัวข้อ | 1 |
| 2 | อธิบายรายละเอียดได้ครบถ้วนตามหัวข้อเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วนเพียง 2 หัวข้อ | 2 |
| 3 | อธิบายรายละเอียดได้ครบถ้วนตามหัวข้อเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วน 3 หัวข้อ | 3 |

  - วิธีการคำนวณคะแนนที่ได้รับ

การพิจารณาคะแนนที่จะได้รับแต่ละแผนและวิธีดำเนินงาน จะนำผลการพิจารณาคะแนนขั้นต้น
ของข้อเสนอรายที่พิจารณาคะแนนนั้น เปรียบเทียบกับคะแนนขั้นต้นของรายที่ได้รับคะแนนขั้นต้นสูงสุดในแต่ละหัวข้อ    เพื่อคำนวณเป็นคะแนนแต่ละหัวข้อย่อยที่กำหนด เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สมควรได้รับคะแนนจริงในหัวข้อนั้น    ตามสูตรวิธีการคำนวณ ดังนี้

ระดับคะแนนขั้นต้นสูงสุด

คะแนนที่ได้รับแต่ละแผน	=    ระดับคะแนนขั้นต้นที่ได้รับ X คะแนนเต็มของแผนนั้น

ตัวอย่างการคำนวณ

ข้อย่อย 	1		:  แนวคิดภาพรวมระบบสารสนเทศทั้งหมดในโครงการ

คะแนนเต็ม   		:  25  คะแนน

ระดับคะแนนขั้นต้นของรายสูงสุด	:  3

ระดับคะแนนขั้นต้นที่ได้รับ	:  2

คะแนนที่ได้รับของข้อย่อย 	:  (2 ÷ 3) X 25  = 16.67 คะแนน

ผนวก ง-2 การสาธิตและทดสอบ (Proof of Concept)

ในภาคผนวกนี้จะอธิบายรายละเอียดหัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย สัดส่วนคะแนน ตลอดจนวิธีการประเมินคะแนนการสาธิตและทดสอบ (Proof of Concept) ของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ข้อ 5.1.2 ในข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีรายละเอียดและวิธีการให้คะแนน ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียมระบบ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้านำเสนอการสาธิตและทดสอบระบบ (Proof of Concept) ตามที่ได้ออกแบบไว้เบื้องต้น ในภาคผนวก ง-1 ข. รายละเอียดด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล (ข้อ 1 ภาพรวมระบบสารสนเทศทั้งหมดในโครงการ และ ข้อ 4 วิธีการทดสอบระบบสารสนเทศ) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนด

- ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าทำการทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ระบบที่นําเสนอ (POC : Proof of Concept) เพื่อประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ทำการทดสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันที่ยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการฯ โดยมีระยะเวลาจัดเตรียมระบบและอุปกรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการสาธิตและทดสอบไม่เกิน  2 ชั่วโมง (เริ่มนับเวลาตั้งแต่เข้าห้องทดสอบที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดเตรียมให้) และเริ่มการนำเสนอพร้อมการสาธิตและทดสอบต่อคณะกรรมการฯ ตามตารางเกณฑ์การให้คะแนนการสาธิตและทดสอบ (Proof of Concept) ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะจัดเตรียมสถานที่ และระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการสาธิตและทดสอบ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบเป็นการล่วงหน้า การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวันเวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการฯ กำหนด ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทดสอบให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมดและจะเรียกร้องกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่ได้

- ในกรณีที่มีการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาระบบ (ถ้ามี) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมโปรแกรมที่นํามาทดสอบเป็นการล่วงหน้า โดยโปรแกรมดังกล่าวจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นข้อเสนอในโครงการ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถจัดเตรียมโปรแกรมที่ต้องใช้ในการทดสอบตามข้อกำหนด กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้าทำการทดสอบในครั้งนี้

- ข้อมูล (DATA) ที่ใช้ในการทดสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะส่งมอบให้กับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทุกรายในวันที่ทำการทดสอบ (ถ้ามี)

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้าทำการสาธิตและทดสอบ (Proof of Concept) ของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิ์ตามข้อ 2 ผ่านทางเว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (www.dsd.go.th) หรือเชิญตัวแทนผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิ์ตามข้อ 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนและกำหนดการต่างๆ ตลอดจนสถานที่ที่ทำการทดสอบ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิ์เข้าทำการทดสอบทุกรายรับทราบพร้อมกัน

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาผลการทดสอบครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ทุกประการ โดยไม่มีการใช้ดุลพินิจใด ๆ และขอสงวนสิทธิ์ในผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยคําตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการสาธิตและทดสอบ (Proof of Concept) ดังนี้

| ตารางเกณฑ์การให้คะแนนการสาธิตและทดสอบ (Proof of Concept) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 |
| 1 | (20 คะแนน) ทดสอบพร้อมนำเสนอและสาธิตระบบ ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน | (0 คะแนน) ไม่มีการสาธิตและการทดสอบพร้อมการนำเสนอระบบต้นแบบ (Prototype) | (5 คะแนน) มีการการนำเสนอระบบต้นแบบในรูปแบบ Moc-up | (15 คะแนน) มีการการนำเสนอระบบงานต้นแบบด้วยระบบงานสาธิตที่ทำงานได้เสมือนจริง Demo System |
| 2 | (30 คะแนน) ทดสอบพร้อมนำเสนอและสาธิตระบบ ระบบรายงานผลการประเมิน การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน (e-SAR) | (0 คะแนน) ไม่มีการสาธิตและการทดสอบพร้อมการนำเสนอระบบต้นแบบ (Prototype) | (10 คะแนน) มีการการนำเสนอระบบต้นแบบในรูปแบบ Moc-up | (30 คะแนน) มีการการนำเสนอระบบงานต้นแบบด้วยระบบงานสาธิตที่ทำงานได้เสมือนจริง Demo System |
| 3 | (20 คะแนน) ทดสอบพร้อมนำเสนอและสาธิตระบบ ระบบเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | (0 คะแนน) ไม่มีการสาธิตและการทดสอบพร้อมการนำเสนอระบบต้นแบบ (Prototype) | (5 คะแนน) มีการการนำเสนอระบบต้นแบบในรูปแบบ Moc-up | (15 คะแนน) มีการการนำเสนอระบบงานต้นแบบด้วยระบบงานสาธิตที่ทำงานได้เสมือนจริง Demo System |
| 4 | (20 คะแนน) ทดสอบพร้อมนำเสนอและสาธิตระบบ ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล | (0 คะแนน) ไม่มีการสาธิตและการทดสอบพร้อมการนำเสนอระบบต้นแบบ (Prototype) | (5 คะแนน) มีการการนำเสนอระบบต้นแบบในรูปแบบ Moc-up | (15 คะแนน) มีการการนำเสนอระบบงานต้นแบบด้วยระบบงานสาธิตที่ทำงานได้เสมือนจริง Demo System |